3.1 Software Development Process

3.1.1 Introduction — UITGEBREID (heel simpel)

Wat is SDLC?

De software development life cycle (SDLC) is het volledige proces om software te maken.

👉 Het gaat niet alleen over code schrijven.

Het bevat ook:

- nadenken over wat nodig is (requirements)

- een eerste idee testen (proof of concept)

- software testen

- fouten oplossen (bugs)

Wat leer je in dit hoofdstuk?

Dit hoofdstuk bestaat uit twee grote delen:

- de fasen van de SDLC

- methodes om softwareprojecten te organiseren

Eerst leer je de Waterfall-methode (alles vooraf plannen).
Daarna leer je Agile en Lean, die flexibeler en sneller werken.

3.1.2 Software Development Life Cycle (SDLC) — UITGEBREID

Wat is SDLC?

SDLC is het proces om software te bouwen, van een idee tot het gebruiken ervan.

Het bestaat meestal uit 6 fasen.
Elke fase gebruikt de output van de vorige fase.

Er bestaat geen vaste standaard, maar deze 6 komen het vaakst voor.

De 6 fasen van SDLC (klassieke volgorde)

Fase 1: Requirements & Analysis

Wat moet de software doen?
Welk probleem lossen we op?

Fase 2: Design

Hoe gaan we de software bouwen?

Fase 3: Implementation

De software effectief programmeren.

Fase 4: Testing

Controleren of alles werkt zoals verwacht.

Fase 5: Deployment

De software installeren voor echte gebruikers.

Fase 6: Maintenance

Onderhoud, bugfixes en verbeteringen.

Belangrijk om te onthouden

- In Waterfall ga je fase per fase, zonder terug te gaan.

- In moderne methodes (Agile) kan je fases herhalen of combineren.

- Verschillende onderdelen (UI, backend, performance) kunnen parallel gebeuren.

3.1.3 Requirements & Analysis Phase — UITGEBREID

Doel van deze fase

Beantwoorden van de vraag:
“Welk probleem moet deze software oplossen?”

Wat doet het team?

Ze onderzoeken:

- de huidige situatie van de klant

- noden en beperkingen

- bestaande infrastructuur

Daarna kijken ze:

- waar de software gebruikt zal worden

- in welke context

- wie de gebruikers zijn

Meer gedetailleerde requirements

Nu wordt het concreter:

- gewenste functies

- gebruiksvriendelijkheid (UX)

- front-end en back-end

- koppelingen met andere systemen

Analyse na het verzamelen

Het team bekijkt:

- is dit technisch mogelijk?

- past dit binnen het budget?

- welke risico’s zijn er?

- hoe gaan we testen?

- wanneer en hoe leveren we op?

Documentatie

In Waterfall wordt hier een Software Requirements Specification (SRS) gemaakt.
Dit document beschrijft alles wat de software moet doen en wordt goedgekeurd door stakeholders.

3.1.4 Design & Implementation — UITGEBREID

Design fase

De designfase gebruikt de SRS als input.

Architecten en developers bepalen:

- structuur van de software

- componenten

- hoe alles samenwerkt

Design documenten

- HLD (High-Level Design)
→ overzicht, grote lijnen, architectuur

- LLD (Low-Level Design)
→ technische details, protocollen, klassen

Implementation fase

Dit is de programmeerstap.

Ontwikkelaars:

- schrijven code

- bouwen modules en componenten

Dit is meestal de langste fase.

Testers beginnen hier ook al met:

- testplannen schrijven

Aan het einde is de software klaar om getest te worden.

3.1.5 Testing, Deployment & Maintenance — UITGEBREID

Testing

Testers installeren de software in een testomgeving en volgen een testplan.

Ze testen:

- functionaliteit

- integraties

- prestaties

- security

Bugs

Als iets niet werkt:

- tester meldt bug

- developer fixt bug

- tester test opnieuw

Dit blijft doorgaan tot alles voldoende werkt.

Belangrijk: software is nooit 100% bugvrij.

Deployment

De software wordt:

- geïnstalleerd in productie

- klaargemaakt voor gebruikers

Product manager beslist of alles klaar is voor release.

Maintenance

Na release:

- support geven

- bugs fixen

- verbeteringen maken

- nieuwe wensen verzamelen

Daarna start de volgende SDLC-iteratie.

3.1.6 Software Development Methodologies — UITGEBREID

Wat is een methodology?

Een methodology is een manier om SDLC te organiseren.

Ze bepaalt:

- stappen

- rollen

- regels

- manier van werken

Drie belangrijkste methodes

- Waterfall

- Agile

- Lean

De keuze hangt af van:

- type project

- duur

- teamgrootte

3.1.7 Waterfall — UITGEBREID

Wat is Waterfall?

Waterfall is een lineair model:

- elke fase moet volledig af zijn

- je kan niet teruggaan

Zoals een estafette:
de volgende start pas als de vorige klaar is.

Kenmerken

- veel documentatie

- alles vooraf plannen

- wijzigingen zijn duur en traag

Als requirements veranderen:
→ pas in de volgende iteratie

3.1.8 Agile Software Development — UITGEBREID

Wat is Agile?

Agile is:

- flexibel

- klantgericht

- aanpasbaar

Ontstaan in 2001 met het Agile Manifesto.

Agile waarden (vereenvoudigd)

- mensen boven tools

- werkende software boven documentatie

- samenwerking met klant

- inspelen op verandering

Belangrijke principes (simpel)

- snel iets werkends tonen

- vaak feedback krijgen

- samenwerken

- duurzame werksnelheid

- continu verbeteren

3.1.9 Agile Methods — UITGEBREID

Bekende Agile methodes

- Scrum

- Lean

- Extreme Programming (XP)

- Feature-Driven Development (FDD)

Scrum is het populairst.

Sprints

Een sprint:

- korte periode (2–4 weken)

- mini-SDLC

- resultaat moet werkend zijn

Backlog

De product owner beheert de backlog:

- lijst van alle features

- geprioriteerd

- kan altijd aangepast worden

User stories

Kleine taken die in 1 sprint passen.

Formaat:

As a user, I want to … so that …

Elke user story doorloopt alle SDLC-fasen.

Scrum teams

- max ±10 personen

- zelfsturend

- dagelijks stand-up meeting (15 min)

Scrum master:

- begeleidt

- helpt obstakels weg te nemen

3.1.10 & 3.1.11 Lean Software Development — UITGEBREID

Wat is Lean?

Lean focust op:

- minder verspilling

- meer klantwaarde

Zeven Lean principes

- verspillingen elimineren

- sneller leren

- later beslissen

- snel leveren

- team autonomie

- kwaliteit inbouwen

- geheel optimaliseren

Verspillingen (belangrijk!)

- half afgewerkt werk

- extra processen

- extra features

- multitasking

- wachten

- beweging (mensen & documenten)

- defects (bugs)

Kernidee

Bouw alleen wat de klant nodig heeft, zo snel mogelijk, met zo weinig mogelijk verspilling.

3.1.12 Lab — Python Development Tools

Doel van het lab

Kennismaken met:

- Python installatie

- PIP

- virtuele omgevingen

Onderdelen

- DEVASC VM starten

- Python controleren

- PIP & virtual environments

- virtuele omgeving delen